# 九琥建站评估

## 1.基础

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **服务名称** | **说明** | **工时（天/人）** |
| 网站需求分析 | 根据客户（九琥）提出的需求，进行需求分析，业务模块拆分，出一套优质的开发方案 | 4 |
| 开发文档构建 | 根据拟定好的开发方案编写开发文档，确定网站开发语言，搭建开发框架，细分开发需求 | 5 |
| 数据结构设计 | 根据确定好的开发语言，项目框架，项目需求等，设计数据结构 | 5 |
| 评估整改数据结构 | 集体对数据结构设计业务设计进行评估微调 | 2 |

## 项目实施

2.1前台

### 2.1.0前台公共部分（备注1）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **服务名称** | **说明** | **工时（人/天）** |
| 账户注册 | 表单提交大致字段（昵称，手机，邮箱，密码等） | 1 |
| 登录 | 可通过平台账户，注册邮箱，手机或者对接qq，微信登录 | 2 |
| Qq微信登录绑定平台账号 | 当用户通过第三方登录时要进行平台账号绑定 | 1 |
| 用户登录权限控制 | 根据登录的用户身份不同（hr，求职者）做功能过滤细化到按钮权限 | 6 |
| 首页 | 1. 广告banner展示。 2. 热门职位展示 3. 职位搜索(职位名称，公司名称，地区，行业方向（做层级筛选），薪金范围，工作年限等)搜索做关联查询（重点，难点） 4. 搜索结果做图文展示 5. 针对索索结果做批量投递，收藏 6. 个人在信息头像展示（鼠标悬停加载个人中心菜单连接） 7. 热门公司展示 8. 其他信息展示 | 8 |
| 招聘会 | 招聘会信息展示（图文展示），广告展示， | 1.5 |
| 公交电视展示 | 公交电视展示概览，广告展示 | 1.5 |
| 教育 | 资讯展示，广告展示 | 1.5 |
| 兼职 | 功能大致如首页的功能（职位类别限定为兼职） | 3 |
| 职位详情 | 展示职位的详情（福利待遇，工作内容），所属公司，发布者，职位评价，投递简历，广告等 | 3 |
| 公司详情 | 展示公司的地址，详细信息，旗下的hr，所有职位，地图定位 | 3 |
| 招聘会详情 | 查看招聘会详情，招聘会参加单位 | 2 |
| 公交电视详情 | 播放公交电视视频 | 1 |
| 微信招聘会详情 | 参考‘招聘会详情’ | 1.5 |
| 教育资讯详情 | 查看教育资讯详情 | 1 |
| 兼职详情 | 参考“职位详情” | 1.5 |
| 个人中心-填写简历 | 填写（姓名，学历，住址，电话，邮箱，性别，年龄，工作经历，教育经历等基本信息），选取简历所属行业，职位类别，职位名称，城市，性质，性质（这些是关键：涉及到筛选），上传附件简历 | 5 |
| 个人中心-绑定公司（申请成为hr） | 分两种1.已在平台注册过公司（只需选择要绑定的公司，填写自己的基本资料）  2.公司未在平台注册（需先填写公司信息如公司名称，营业执照等等）再填写自己的资料提交待平台审核 | 3 |
| 个人中心-关注职位 | 1. 浏览过的职位（需设置浏览痕迹，复杂） 2. 收藏过的职位（展示收藏过的职位） 3. 投递的职位（展示投递过的职位） | 4 |
| 个人中心-简历动态 | 1简历被浏览（涉及浏览痕迹）  2被收藏（展示被收藏） | 2 |
| 个人中心-消息中心 | 1. 对话可以与用户进行对话参考站内聊天（复杂） 2. 私信（查看私信，回复私信） 3. 面试通知（查看面试通知，并回复面试）   4系统消息（查看系统消息）  5已发的信息（查看已发的信息） | 10 |
| 设置 | 1修改账号信息，修改密码，解绑微信qq | 3 |
| 退出 | 退出当前登录 | 0.5 |
|  |  |  |
|  |  |  |

### 2.1.0前台hr部分（备注1）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **服务名称** | **说明** | **工时（天/人）** |
| 搜索简历 | 根据关键词，职位意向，职位类别，城市，工作年限，行业搜索简历，关联搜索 | 6 |
| 个人中心-发布职位 | 发布职位信息（职位名称，职位要求，职位报酬，职位福利，职位等等）设置职位的行业，类别，门类（关键）涉及到求职者搜索匹配 | 5 |
| 修改职位信息 | 修改职位信息（具体参考发布职位） | 3 |
| 刷新职位 | 刷新职位达到置顶效果（消耗积分） | 1 |
| 定时刷新职位 | 提交定时刷新申请设置定时刷新（时间段）如05-01----06-01，每天刷新一回（需开job）比较复杂 | 5 |
| 查看我发布的职位 | 1查看所有已发布的简历  2查看下架的简历  3查看新发布的简历 | 2 |
| 下架简历 | 将过期的简历下架 | 1 |
| 我的公司 | 查看我所在的公司，修改公司的信息，查看企业点数，充值点数，消费明细，充值记录 | 6 |
| 预定招聘会 | 预定招聘会，预定招聘展位，设置招聘海报，查看已预定的展位 | 6 |
| 查看我预定的招聘会 | 修改预定招聘会的展位，退出招聘会的展位，退出招聘会 | 5 |
| 招聘动态 | 1收到的简历（查看收到的简历）   1. 浏览过的简历（涉及网上浏览痕迹） 2. 收藏过的简历（查看收藏的简历） 3. 下载简历（查看已下载的简历） | 5 |
| 简历详情 | 1查看简历详情，（求职者的信息介绍，工作经历，求职意向，教育经历，期望工作地点，期望工作行业，等），  2收藏简历  3下载简历  4下载附件  5发起面试邀约 | 6 |
| 查看我的面试邀请 | 查看所有我的面试邀请 | 1 |
| 查看我的面试安排（即求职者确认） | 查看所有我的面试安排 | 1 |
| 推广服务 | 1热门招聘（企业可自主选择上热门招聘的日期及排名，扣除相应点数，热门招聘为网站首页头条，一登入网站即可查看）  2微信招聘（申请微信招聘）  3电视招聘（申请电视招聘，即为公交车节目九琥好工作，企业在选择后，扣除相应点数 选择后，九琥后台会提醒XX企业选择XX服务，再由工作人员联系hr）  4申请企业置顶（在页面显示热门企业） | 4 |
| 解绑或移交 | 一家公司若出现多个hr在九琥网站注册注册，都可以发布招聘信息和下载简历，当甲Hr离职，九琥后台可将其公司信息及发布的招聘岗位移交给乙丙hr | 3 |

2.2后台（后台分管理员，客服）

### 2.2.0后台公用部分（备注2）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **服务名称** | **说明** | **工时（天/人）** |
| 登录 | 员工登录后台（分主管，客服） | 1 |
| 权限控制 | 根据主管和客服的不同身份做权限控制（细化到菜单权限） | 3 |
| Hr审核 | 1查看前台用户加入hr团队的申请  2审核hr申请（审核人为当前操作的客服） | 2 |
| 客户点数充值 | 1. 查看由当前客服充值的所有记录（状态：待审核：通过审核） 2. 提交充值申请并推送给主管   注：流程机制更好的管理充值记录 | 3 |
| 平台会员管理 | 1查看所有注册的会员信息 | 1 |
| Hr管理 | 1查看所有的hr会员  2查看hr会员详情（包括状态，所属企业，所发布的职位等）  3修改hr信息 | 3 |
| 企业管理 | 1查看所有注册企业（状态，信息等）疑问：后台工作人员能不能修改企业的信息？ | 1-3 |
| 参数设置-行业设置（重要功能点） | 1添加行业门类  2在每个行业门类下添加细化的行业标签  3给每个行业标签添加关键字（可以添加多个标签）（重要：是实现高精度查询，和关联查询的重要步骤） | 5 |
| 职位-搜索结果管理（重点） | 将求职者按各种条件检索职位所得出的结果条数，和搜索条件做记录，和管理，工作人员可根据求职者给出的查询条件和结果数，对行业标签的关键字进行删减和添加（提高查询精度和广度） | 5 |
| 简历-搜索结果管理 | 将hr设定的简历检索条件和搜索结果数进行记录（功能作用同上） | 5 |
| 职位管理 | 1查看所有hr发布的职位（）  2点击进去查看详情（可修改） | 4 |
| 简历管理 | 1查看所有简历  2点击查看详细简历  3修改简历信息（让简历更标准化） | 4 |
| Hr解绑和移交管理 | 1解除hr的权限  2将hr的旗下职位转到移交的新hr上 | 3 |
| 参数设置-其他 | 除行业设置外的其他基础参数设置 | 5 |
| 咨询管理 | 对咨询进行登记，回复等 | 2 |
| 广告管理 | 1添加广告位  2添加广告  3广告位查看  4广告位修改  5广告查看  6广告修改  7广告位删除（广告位删除了，其下的广告也跟着删除  8广告删除） | 5 |
| 招聘会管理 | 1添加招聘会（如时间地点）  2添加招聘会展位（展位描述如位置：等等）  3查看招聘会（如有几个预定企业）  4查看展位信息（如已被那个公司预定）  5修改招聘会信息  6修改展位信息  7删除招聘会  8删除展位 | 5 |
| 资讯管理 | 1添加资讯  2修改资讯  3查看资讯  4删除资讯 | 3 |
| 视频管理 | 1上传视频  2,查看视频列表  3修改视频信息  4删除视频信息 | 3 |
| 菜单管理 | 1新增菜单并指定位置  2查看菜单  3修改菜单  4删除菜单 | 3 |
|  |  |  |

### 2.2.1后台主管部分（备注2）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **服务名称** | **说明** | **工时（天/人）** |
| 后台用户管理 | 后台用户的增删改查 | 2 |
| 后台菜单管理 | 后台菜单的增删改查 | 2 |
| 角色管理 | 角色的增删改查 | 2 |
| 权限管理 | 后台用户的权限管理 | 2 |
| 企业审核 | 审核企业信息 | 2 |
| 充值审批 | 审批客服提交的充值信息 | 3 |
| 报表管理 | 保留功能（是否需要）（1个报表2-3天）（导出，查看和图表） | 0-10 |

2.3微信

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **服务名称** | **说明** | **工时（天/人）** |
| 微信接通 | 平台与微信服务号接通 | 6 |
| Hr部分 | 1.接收，求职者浏览职位提醒  2.接收求职者投递简历提醒   1. 发布职位 2. 搜索简历 3. 浏览简历 4. 下载简历 5. 发面试邀请 6. 求职这回复邀请提醒 7. 添加面试安排 8. 引入平台的对话功能 | 18 |
| 求职者部分 | 1. 接收hr浏览简历提醒 2. 接收hr下载简历提醒 3. 接收hr面试邀请提醒 4. 查看面试邀请 5. 回复面试邀请 6. 搜索职位 7. 添加简历 8. 投递简历 9. 对话 | 18 |

功能模块260人/天+页面实现15/人天+测试修改10/人天

共285人/天。

总报价：114000元

工期：4个月